**水务巡查督察检查问题清单**

建设单位：武汉德鑫建设投资有限公司

施工单位：中铁一局集团有限公司

监理单位：湖北南方建设管理咨询有限公司

## 工程名称：沙湖港及周边环境综合整治工程PPP项目 组长：魏运龙 检查时间：2023-06-10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题或隐患** | **检查照片** | **整改要求** | **记录者** | **整改时限** | **督办单位** |
| **（质量）** | | | | | | |
| **1** | 项目法人未建立质量管理机构 |  | ddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **2** | 项目法人未制定质量管理制度，或未明确质量管理机构职责 |  | ddddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **3** | 开挖坡面危石未清理有松动岩块 |  | dddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **4** | 开挖坡面不稳定，处理不满足要求 |  | dddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **5** | 工程质量监督内容缺项 |  | ddd | 严思尧 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **6** | 开挖坡面不稳定，处理不满足要求 |  | dddd | 严思尧 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **（安全）** | | | | | | |
| **1** | 未制订安全生产目标考核办法。 |  | ddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **2** | 未全面签订安全生产目标责任书。 |  | dddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **（文明施工）** | | | | | | |
| **1** | 未将文明施工措施费作为不可竞争费用单独开列，计入工程造价。 |  | dddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |
| **2** | 未在招标文件或者承发包合同中明确设计、施工以及监理等单位有关文明施工的要求和措施。 |  | ddd | 魏运龙 | 3个工作日 | 督办单位1 |